ПРОЕКТ

Предложения и замечания направлять до 21.12.2022 по телефону

8(84244)2-20-50 или на  e-mail: mainsk@mail.ru

Администрация муниципального образования

«Майнский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п.Майна

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Майнский район» от 26.11.2019 № 1191

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава муниципального образования «Майнский район» Администрация муниципального образования «Майнский район»    п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Майнский район» от 26.11.2019 № 1191 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» Ульяновской области» в редакции постановлений от 29.05.2020 № 409, от 22.12.2020 № 1149, от 22.03.2021 № 237, от 24.01.2022 № 81, от 18.04.2022 № 531 следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в 2020-2024 годах составляет 302 432,9 тыс. руб., из них: 20 313,8 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Майнское городское поселение» Ульяновской области; 26 645,5 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области; 246 161,5 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области. В том числе по годам реализации: (тыс.руб.) Наименования МО; Итого по годам; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024. Бюджет МО "Майнское городское поселение; 20313,78713; 3112,95384; 3476,57392; 5468,35770; 4016,96000; 4238,94166. Бюджет МО "Майнский район"; 26645,48340; 4660,73234; 777,44269; 7655,02837; 6689,87000; 6862,41000. Бюджет Ульяновской области; 246161,46543; 47305,16960; 50563,44414; 58276,18125; 53016,67044; 37000,00000. Субсидии МО "Игнатовскому городскому поселению" из бюджета Ульяновской области; 9342,13042; 1356,10000; 4003,23211; 1999,46875; 1983,32956; 0,00000. Итого; 302462,86638; 56434,95578; 58820,69287; 73399,03607; 65706,83000; 48101,35166. |
| --- | --- |

1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в 2020-2024 годах составляет 302 432,9 тыс. руб., из них:

20 313,8 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Майнское городское поселение» Ульяновской области;

26 645,5 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области;

246 161,5 тыс. руб. – за счёт бюджетных ассигнований источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области.

В том числе по годам реализации: (тыс.руб.)

| Наименование МО | Итого по годам | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет МО "Майнское городское поселение" | 20313,78713 | 3112,95384 | 3476,57392 | 5468,35770 | 4016,96000 | 4238,94166 |
| Бюджет МО "Майнский район" | 26645,48340 | 4660,73234 | 777,44269 | 7655,02837 | 6689,87000 | 6862,41000 |
| Бюджет Ульяновской области | 246161,46543 | 47305,16960 | 50563,44414 | 58276,18125 | 53016,67044 | 37000,00000 |
| Субсидии МО "Игнатовскому городскому поселению" из бюджета Ульяновской области | 9342,13042 | 1356,10000 | 4003,23211 | 1999,46875 | 1983,32956 | 0,00000 |
| Итого | 302462,86638 | 56434,95578 | 58820,69287 | 73399,03607 | 65706,83000 | 48101,35166 |

1.3. Таблицу «Объёмы финансирования мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы финансирования мероприятий Программы

| Наименование основных мероприятий Программы | Объём финансирования мероприятий Программы . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 269 152,98316 | 51121,95578 | 52510,16076 | 63714,54438 | 56837,83058 | 44968,49166 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности | 21 867,75280 | 3516,90000 | 2007,30000 | 6965,02294 | 6565,66986 | 2812,86000 |
| Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения в т.ч устройство пешеходных переходов | 2 070,00000 | 410,00000 | 300,00000 | 720,00000 | 320,00000 | 320,00000 |
| ИТОГО: | 293 120,73596 | 55078,85578 | 54817,46076 | 71399,56732 | 63723,50044 | 48101,35166 |

1.4. Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги

муниципального образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» Ульяновской области»

| Наименование основных мероприятий Программы | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения | Объём финансирования мероприятий Программы . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности архитектуры и строительства, администрации района, МКУ «Административно-хозяйственное управление» (далее - МКУ «АХУ») | Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области; бюджетные ассигнования МО «Майнский район»; бюджетные ассигнования МО «Майнское городское поселение» | 269 152,98316 | 51121,95578 | 52510,16076 | 63714,54438 | 56837,83058 | 44968,49166 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности архитектуры и строительства, администрации района, МКУ «АХУ» | бюджетные ассигнования МО «Майнский район»; бюджетные ассигнования МО «Майнское городское поселение» | 21 867,75280 | 3516,90000 | 2007,30000 | 6965,02294 | 6565,66986 | 2812,86000 |
| Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности архитектуры и строительства, администрации района, МКУ «АХУ» | бюджетные ассигнования МО «Майнский район»; бюджетные ассигнования МО «Майнское городское поселение» | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения в т.ч устройство пешеходных переходов | Управление ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности архитектуры и строительства, администрации района, МКУ «АХУ» | бюджетные ассигнования МО «Майнский район»; бюджетные ассигнования МО «Майнское городское поселение» | 2 070,00000 | 410,00000 | 300,00000 | 720,00000 | 320,00000 | 320,00000 |
| ИТОГО: |  |  | 293 120,73596 | 55078,85578 | 54817,46076 | 71399,56732 | 63723,50044 | 48101,35166 |

1.4. Приложение №2.1. к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2.1.

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Майнский район» и муниципального образования «Майнское городское поселение» Ульяновской области»

| № | Наименование поселения, городского округа | Наименование объекта: - Автодороги - Искусственные сооружения - Тротуары вдоль автомобиль-ных дорог - Велодорожки -Проектирование (строительство, ремонт и кап. ремонт) -Строительство дорог и искусственных сооружений | Вид ремонта | Объем работ м2 | Ориентировочная стоимость. т.р. | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, в том числе акцизы т.р. | Предполагае-мые субсидии (средства регионального дорожного фонда), т.р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,11 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Советская (велодорожка) | Ремонт а/б покрытия | 1061 | 914,16092 | 9,05110 | 905,10982 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,12 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Березовая, пер. Дачный, ул. Пушкина | Ремонт а/б покрытия | 973 | 1995,44345 | 75,16935 | 1920,27410 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,13 | МО "Майнское городское поселение" | с. Абрамовка ул. Почтовая | Ремонт а/б покрытия | 82 | 79,14221 | 0,79142 | 78,35079 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,14 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Ленинская | Ремонт а/б покрытия | 3376 | 3710,34600 | 37,10346 | 3673,24254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,15 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул.Селиванова | Ремонт а/б покрытия | 1185 | 1346,51200 | 403,95360 | 942,55840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,16 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул.Новая -ул. П. Морозова | Ремонт а/б покрытия | 2912 | 5049,86800 | 50,49868 | 4999,36932 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,17 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул.Почтовая | Ремонт а/б покрытия | 2164 | 2523,74900 | 751,50820 | 1772,24080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,18 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул.Селиванова (площадь у школы) | Ремонт а/б покрытия | 347 | 408,91400 | 122,67420 | 286,23980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,19 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул.1-Комсомольская (территория детского сада) | Ремонт а/б покрытия | 971 | 959,39300 | 9,59393 | 949,79907 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,20 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул.Советская (пешеходный переход) | Обустройство пешеход. перехода | 1 | 451,03300 | 135,30990 | 315,72310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,21 | МО "Гимовское сельское поселение" | ул. Центральная п. Гимово | Ремонт а/б покрытия | 1756 | 2076,40986 | 20,76410 | 2055,64576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,22 | МО "Гимовское сельское поселение" | ул. Школьная п. Гимово | Ремонт а/б покрытия | 2560 | 3016,17310 | 30,16173 | 2986,01137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,23 | МО "Гимовское сельское поселение" | п. Гимово ул. Интернационала | Ремонт дор /покрытия (регенерац) | 4704 | 5345,41100 | 53,45411 | 5291,95689 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,24 | МО "Гимовское сельское поселение" | с. Карлинское ул. Сельская | Ремонт а/б покрытия | 3848 | 7483,17500 | 0,00000 | 7483,17500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,25 | МО Тагайское сельское поселение | с. Тагай ул. Центральная | Ремонт а/б покрытия | 2506 | 5532,92400 | 0,00000 | 5532,92400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,26 | МО Тагайское сельское поселение | с. Тагай пер. 3-Центральный | Ремонт а/б покрытия | 3340 | 4491,21600 | 1134,71379 | 3356,50221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,27 | МО Тагайское сельское поселение | с. Подлесное ул. Центральная | Ремонт а/б покрытия | 3564 | 3976,80500 | 540,17137 | 3436,63363 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,28 | МО Тагайское сельское поселение | с. Подлесное пер. Спортивный | Ремонт а/б покрытия | 953 | 1170,59000 | 351,17700 | 819,41300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,29 | МО "Анненковское сельское поселение" | п .Новоанненковский (водопропускные трубы) | Разработка ПСД | 1 | 590,69024 | 90,69024 | 500,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 36304 | 51121,95578 | 3816,78618 | 47305,16960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,30 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна пер. Полевой | Ремонт а/б покрытия | 2323 | 2698,28845 | 26,98288 | 2671,30557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,31 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Пушкина | Ремонт а/б покрытия | 1580 | 1804,99132 | 18,04991 | 1786,94141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,32 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Садовая | Ремонт а/б покрытия | 4563 | 7937,40388 | 79,37404 | 7858,02984 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,33 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Советская (тротуар) | Ремонт а/б покрытия | 4800 | 5411,92211 | 54,11922 | 5357,80289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,34 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Ленинская (тротуар) | Устройство тротуара | 1230 | 2560,60826 | 437,99365 | 2122,61461 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,35 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Лесная -ул. Рабочая (тротуар) | Устройство тротуара | 682 | 1198,89248 | 359,66774 | 839,22474 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,36 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Красноармейская (велодорога) | Устройство велодорожки | 2933 | 6050,48564 | 76,68500 | 5973,80064 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,37 | МО "Майнское городское поселение" | с. Большое Жеребятниково ул. Центральная | Ремонт а/б покрытия | 5830 | 11640,14697 | 116,40147 | 11523,74550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,38 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай ул. Интернатская | Ремонт а/б покрытия | 3260 | 6256,66000 | 618,15174 | 5638,50826 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,39 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай ул. Крупской | Ремонт а/б покрытия | 1202 | 1831,45300 | 18,31453 | 1813,13847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,40 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай пер. 4-й Центральный | Ремонт а/б покрытия | 1080 | 1820,07500 | 18,20075 | 1801,87425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,41 | МО "Майнский район" | р.п. Майна ул. Селиванова (дет. Сад №1) | Ремонт территории | 1710 | 1633,85641 | 16,33856 | 1617,51785 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,42 | МО "Майнский район" | р.п. Майна ул. Первомайская (дет. Сад №5) | Ремонт территории | 943 | 1574,68700 | 15,74687 | 1558,94013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,43 |  |  | Кредиторская задолженность |  | 90,69024 | 90,69024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 32136 | 52510,16076 | 1946,71662 | 50563,44414 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,44 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Полевая | Ремонт а/б покрытия | 2420 | 5758,26054 | 57,58261 | 5700,67793 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,45 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. А.Матросова | Ремонт щеб. покрытия | 4290 | 3618,13278 | 36,18132 | 3581,95146 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,46 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Красноармейская (велодорога) | Устройство велодорожки | 2759 | 6532,32928 | 2495,32928 | 4037,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,47 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Чапаева | Ремонт парковок | 535 | 1049,80517 | 314,94155 | 734,86362 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,48 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай ул. Центральная | Ремонт а/б покрытия | 9140 | 16803,74304 | 168,03743 | 16635,70561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,49 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай ул. Калинина | Ремонт а/б покрытия | 2721 | 6870,06023 | 68,70060 | 6801,35963 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,50 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Подлесное пер. 1-й Центральный | Ремонт а/б покрытия | 2175 | 6534,23900 | 65,34239 | 6468,89661 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,51 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай Дорога к СНТ "Родники", ДНТ "Родники" | Ремонт щеб. покрытия | 1218 | 1532,59133 | 15,32591 | 1517,26542 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,52 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Подлесное ул. Спортивная | ПСД на ремонт моста | 1 | 1334,66666 | 66,73333 | 1267,93333 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,53 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай ул. Крупской | Обустройство пешеход. перехода | 1 | 1020,01450 | 10,20014 | 1009,81436 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,54 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай ул. Центральная д/с Аленушка | Ремонт территории | 1010 | 2049,19429 | 941,56916 | 1107,62513 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,55 | МО "Анненковское сельское поселение" | с .Анненково Лесное ул.Луговая | Ремонт а/б покрытия | 2750 | 4673,51155 | 46,73555 | 4626,77600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,56 | МО "Анненковское сельское поселение" | п .Новоанненковский (водопропускные трубы) | Ремонт труб | 1 | 5318,12461 | 531,81246 | 4786,31215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,57 | МО "Майнский район" |  | Резерв |  | 619,87140 | 619,87140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 29021 | 63714,54438 | 5438,36313 | 58276,18125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,58 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Селиванова | Ремонт велодорожки | 2400 | 2853,32537 | 853,32537 | 2000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,59 | МО "Майнское городское поселение" | с. Березовка ул. Северная-ул. Школьная | Ремонт а/б покрытия | 3936 | 13453,56915 | 133,20366 | 13320,36549 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,60 | МО "Майнское городское поселение" | с. Абрамовка ул. Школьная | Ремонт а/б покрытия | 6384 | 13435,08146 | 134,35081 | 13300,73065 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,61 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Пионерская | Ремонт а/б покрытия | 2771 | 7421,03010 | 74,21030 | 7346,81980 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,62 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Уржумское ул. Школьная | Ремонт а/б покрытия | 1500 | 3951,03298 | 1508,2363 | 2442,79668 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,63 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Юшанское ул. Прибрежная | Ремонт щебеночного покрытия | 2970 | 5050,50505 | 50,50505 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,64 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Подлесное ул. Молодежная | Ремонт а/б покрытия | 3138 | 10673,28647 | 1067,32865 | 9605,95782 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 23099 | 56837,83058 | 3821,16014 | 53016,67044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,65 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. Шевченко - ул. Новая | Ремонт велодорожки | 2400 | 6060,60606 | 60,60606 | 6000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,66 | МО "Майнское городское поселение" | р.п. Майна ул. 1-я Колхзозная | Ремонт а/б покрытия | 4500 | 10454,75604 | 1045,47560 | 9409,28044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,67 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Тагай ул. Красный Октябрь, пер. 5 Центральный | Ремонт а/б покрытия | 3850 | 11108,80764 | 111,08808 | 10997,71956 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,68 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Подлесное ул. Полевая | Ремонт а/б покрытия | 1270 | 4700 | 47,00000 | 4653,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,69 | МО "Тагайское сельское поселение" | с. Подлесное ул. Новая | Ремонт а/б покрытия | 1950 | 6000 | 60,00000 | 5940,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,70 | МО "Майнский район" |  | Резерв |  | 6644,32192 | 6644,32192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  | 13970 | 44968,49166 | 7968,49166 | 37000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: |  | 133030 | 269139,63521 | 22978,16978 | 246161,46543 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Финансовое обеспечение реализации мероприятий. тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление ТЭР, ЖКХ, строительства, архитектуры и дорожной деятельности администрации района | 2209,60000 |  | 4720,70000 | 3763,80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «АХУ» | 1307,30000 | 2007,30000 | 2244,32294 | 2801,86986 | 2812,86000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (по направлению): |  |  | 3516,90000 | 2007,30000 | 6965,02294 | 6565,66986 | 2812,86000 | 2812,86000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2244,32294 | 2703,49000 | 2703,49000 | 2812,86000 |
| 3.1. | Приобретение оборудования, плакатов, программного обеспечения для проведения занятий по пропаганде безопасности дорожного движения | Администрация муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение широкомасштабных акций в сфере профилактики безопасности дорожного движения. Размещение в средствах массовой информации материалов по проводимым акциям | Администрация муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, ОГИБДД МО МВД России «Майнский» (по согласованию) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение районных детских конкурсов и слетов юных инспекторов движения. Проведение встреч и бесед с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения | Администрация муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области, ОГИБДД МО МВД России «Майнский» (по согласованию) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки) | Администрация муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Оснащение Госавтоинспекции дополнительными техническими средствами | Администрация муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (по направлению): |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | МКУ «АХУ» | 10 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | МКУ «АХУ» |  |  | 30 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Разработка дислокаций системы дорожного движения | МКУ «АХУ» |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация района |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами со светодиодной индикацией, Г-образными опорами, системами светового оповещения, дорожной разметкой, устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения, а также перильным ограждением. | МКУ «АХУ» | 200 | 300 | 280 |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация района | 200 |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (по направлению): |  |  | 410 | 300 | 720 | 320 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по всем мероприятиям (за год): |  |  | 55 078,85578 | 54 817,46076 | 71 399,56732 | 63 897,13044 | 48 101,35166 |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименования МО | Итого по годам | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет МО "Майнское городское поселение" | 20313,78713 | 3112,95384 | 3476,57392 | 5468,35770 | 4016,96000 | 4238,94166 |
| Бюджет МО "Майнский район" | 26645,48340 | 4660,73234 | 777,44269 | 7655,02837 | 6689,87000 | 6862,41000 |
| Бюджет Ульяновской области | 246161,46543 | 47305,16960 | 50563,44414 | 58276,18125 | 53016,67044 | 37000,00000 |
| Субсидии МО "Игнатовскому городскому поселению" из бюджета Ульяновской области | 9342,13042 | 1356,10000 | 4003,23211 | 1999,46875 | 1983,32956 | 0,00000 |
| Итого | 302462,86638 | 56434,95578 | 58820,69287 | 73399,03607 | 65706,83000 | 48101,35166 |

| Наименование основных мероприятий Программы | Объём финансирования мероприятий Программы . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт и ремонт мостов и иных искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | 269 152,98316 | 51121,95578 | 52510,16076 | 63714,54438 | 56837,83058 | 44968,49166 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на нормативном уровне, допустимом для обеспечения их сохранности | 21 867,75280 | 3516,90000 | 2007,30000 | 6965,02294 | 6565,66986 | 2812,86000 |
| Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения в т.ч устройство пешеходных переходов | 2 070,00000 | 410,00000 | 300,00000 | 720,00000 | 320,00000 | 320,00000 |
| ИТОГО: | 293 120,73596 | 55078,85578 | 54817,46076 | 71399,56732 | 63723,50044 | 48101,35166 |

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации района по экономическому развитию Волкова А.Д.

Глава администрации района						      О.В.Шуенков