Информация о ходе реализации ППМИ-2023

01.01.2024г

| Наименование поселения | Наименование проекта | Какие виды работ выполнены | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| МО "Майнский район" | "Спорт с комфортом" (Ремонт здания ДЮСШ в р.п.Майна Майнского района) | Разборка оконных проемов и витражей входной группы, замена канализации, реконструкция туалета и душевых | 2 127 391,99 |
| Майнское городское поселение | Благоустройство территории парка "Победы" по ул.Чапаева р.п.Майна | Установка бортовых камней, асфальтобетонное покрытие дорожки. | 1 095 021,60 |
| Выровское сельское поселение | Устройство ограждения кладбища в с. Выры Майнского района Ульяновской области | Устройство ограждения кладбища | 734 394,24 |
|  | Устройство ограждения кладбища в пос.Станция Выры, Майнского района, Ульяновской области | Устройство ограждения кладбища | 1 333 878,00 |
| Анненковское сельское поселение | "Вода источник здоровья!"(ремонт водопровода в п.Новоанненковский) | Уложена труба, подключен насос, установлены колодцы, установлены задвижки | 1 212 470,27 |
| Игнатовское городское поселение | Девиз: Всё хорошо в природе, но вода-красота всей природы! Благоустройство родника в д.Александровка | Установка металлических столбов, устройство цоколей из брёвен и кровли из металлопрофиля, укладка трубопроводов, очистка камеры и водозабора от мокрого ила и грязи | 151 830,00 |
|  | Устройство ограждения кладбища в с.Поповка Майнского района Ульяновской области | Устройство ограждения кладбища | 892 403,44 |
| Тагайское сельское поселение | Установка памятника участникам Великой Отечественной войны в селе Копышовка | Установка памятника и ограждение | 1 057 040,00 |
|  | Ремонт здания культурно-административного центра села Подлесное по ул.Центральная,д.18 | Система отопления с сантехникой , монтаж электропроводки, устройство напольного покрытия, 100%, оплачено | 1 560 092,57 |
| Итого |  |  | 10 164 522,11 |